## Slide 1
SATELLITE REMOTE SENSING INTELLIGENT ANALYSIS ASSISTANT
卫星遥感影像智能分析助手
对话式 · 零代码 · 智能体完整链路
项目答辩汇报
2026 年 9 月

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
项目背景与目标
背景问题 · 项目目标 · 量化指标
02
技术方案
系统架构 · 核心智能体链路 · 可插拔后端
03
实现成果与总结
工程化加固 · 功能达成 · 难点与展望

## Slide 3
项目背景与目标
背景问题：遥感分析门槛高，非编程用户难以上手
项目目标：对话式零代码完成遥感分析
量化指标：意图识别、一次成功率、调试完成率、响应时长
01

## Slide 4
项目背景与问题
卫星遥感是森林砍伐监测、水体污染追踪、作物长势评估的核心手段，大量一线工作者依赖 Google Earth Engine（GEE）开展分析，却长期被编程门槛卡住。
1
编程门槛高
GEE 需要编程基础，遥感分析代码编写复杂、调试耗时，频繁试错严重拉低效率。
2
学习曲线陡峭
生态学家、基层环保工作者等非技术用户难以直接上手，被迫依赖专业编程人员。
3
依赖导致延误
常因无法自主完成分析而延误工作，业务周期被外包与沟通反复拉长。

## Slide 5
项目目标
开发一款对话式卫星遥感影像智能分析 Web 应用，让用户零代码完成常见遥感分析任务。
当前进度
核心链路已在真实 Earth Engine 上跑通，量化指标进入正式复核阶段。
≥90%
意图识别准确率
自然语言需求解析正确率
≥70%
一次成功率
实测 86.4%
19 / 22 条
≥85%
调试后完成率
实测 95.5%
21 / 22 条
≤60s
典型任务耗时
端到端响应（不含 GEE 排队）
说明：两个成功率来自 22 条真实任务的初步实测，已高于目标值；正式验收以固定评测集复核四个指标。

## Slide 6
技术方案
系统架构：前后端分离 B/S 架构
核心智能体链路：意图 → 生成 → 执行 → 调试 → 可视化
可插拔后端：离线兜底 + 真实 GEE
02

## Slide 7
系统架构
前后端分离 B/S 架构 · 可插拔执行后端

## Slide 8
核心智能体链路
自然语言 → 代码 → 执行 → 自修复 → 可视化

## Slide 9
关键设计：可插拔执行后端
一套接口，两个后端实现
任务书 6.3 指出 GEE 访问受网络环境限制。本方案把执行层抽象为可插拔后端：网络可达时走真实 Earth Engine，不可达时降级到内置样例，保证开发与演示都不被网络卡住。
1
统一 I/O 契约 ExecutionOutcome（图层 + 图表 + 错误分类）
2
EXECUTION_BACKEND 环境变量一键切换 gee / offline
3
前端与编排层完全不感知后端差异
当前启用
GEEBackend
真实调用 Earth Engine（项目 weixing-508708）。凭据 Fernet 加密落盘，出网走域名白名单，含超时与重试上限。
兜底可用
OfflineBackend
内置样例数据，无 GEE 账号与网络也能秒级返回 NDVI 地图与统计图，保证离线可演示。

## Slide 10
实现成果与总结
功能达成：核心功能全点亮，对外可访问
难点应对：可插拔后端化解 GEE 不可达风险
借鉴与展望：吸收 Earth Agent 产品设计，持续演进
03

## Slide 11
工程化加固
从「能跑通」到「敢放到公网」
多用户数据隔离
三张业务表统一挂 user_id，归属由服务端写入
越权一律返 404 而非 403，避免探测出 ID 是否存在
旧库启动自动迁移，历史数据划归管理员
任务配额四层
全局并发 3 · 单用户并发 2 · 每小时 20 · 每天 60
超限返 429 并带 Retry-After，前端给出明确提示
额度按库里记录统计，重启不清零、换部署绕不过
三处安全漏洞修复
路径穿越：兜底路由曾可匿名读走 .env 与整库
执行沙箱：生成代码曾能读取后端配置中的密钥
CORS 宽配置：任意来源曾被原样回显
360
项自动化断言全部通过，另有 25 项线上只读冒烟
覆盖访问控制、数据隔离、任务配额、静态托管安全、执行沙箱隔离与凭据链路

## Slide 12
功能达成
任务书要求的核心功能已全部落地并对外可访问，并在鉴权、隔离与配额上做了超出的工程化加固。
核心功能 | 实现状态
对话式需求解析 + 多轮澄清 | 已完成
代码生成（DeepSeek + RAG 知识库） | 已完成
沙箱执行（可插拔后端） | 已完成（真实 GEE）
自动调试（错误分类 / 重试） | 已完成
地图 + 图表 + 报告导出 | 已完成
sqlite 持久化 + 历史 + 常用区域 | 已完成
注册登录 + 多用户数据隔离 | 已完成
任务配额与并发限制 | 已完成
对外访问（cpolar 公网映射） | 已完成
判断：核心链路端到端可跑、可对外访问、有完整技术文档，交付完整度已满足任务书要求。

## Slide 13
难点、借鉴与展望
难点与应对
1
GEE 国内网络不可达
应对：可插拔后端：真实 GEE 与离线样例一键切换
已闭环
2
LLM 代码一次成功率
应对：RAG 知识库 + 任务模板 + 自动调试重试
已闭环
3
公网安全与额度滥用
应对：全接口鉴权 + 三处漏洞修复 + 四层任务配额
已闭环
借鉴 Earth Agent
Ask / Do 咨询执行双模式
Custom Instructions 偏好设置
Agent Profiles 助手画像
geeDocs 数据集知识库
展望 Roadmap
近期：固定评测集复核指标 · 移动端适配 · 报告导出扩展为 PDF
长期：MCP Server 化 · 多场景扩展（ArcGIS / 无人机 / 灾害评估）

## Slide 14
感谢聆听
敬请指正
让遥感分析普惠每一位一线工作者

## Slide 15
项目目标
开发一款对话式卫星遥感影像智能分析 Web 应用，让用户零代码完成常见遥感分析任务。
当前进度
核心链路已在真实 Earth Engine 上跑通，四个量化指标均由固定评测集实测（两轮独立复现）。
≥90%
意图识别准确率
实测 39 / 39
3 轮 × 13 条
≥70%
一次成功率
实测 7~8 / 8
两轮独立复现
≥85%
调试后完成率
实测 7~8 / 8
两轮 · 压线达标
≤60s
典型任务耗时
实测 47.5~53.2s
两轮中位数 · 8 条
说明：四指标均由固定评测集实测（13 条意图 + 8 条端到端），同日独立跑两轮，故按区间报数；耗时取中位数，单条最长 82s。

## Slide 16
工程化加固
从「能跑通」到「敢放到公网」
多用户数据隔离
三张业务表统一挂 user_id，归属由服务端写入
越权一律返 404 而非 403，避免探测出 ID 是否存在
旧库启动自动迁移，历史数据划归管理员
任务配额四层
全局并发 3 · 单用户并发 2 · 每小时 20 · 每天 60
超限返 429 并带 Retry-After，前端给出明确提示
额度按库里记录统计，重启不清零、换部署绕不过
三处安全漏洞修复
路径穿越：兜底路由曾可匿名读走 .env 与整库
执行沙箱：生成代码曾能读取后端配置中的密钥
CORS 宽配置：任意来源曾被原样回显
382
项自动化断言：380 通过、2 按环境跳过，另有 25 项线上只读冒烟
覆盖访问控制、数据隔离、任务配额、静态托管安全、执行沙箱隔离、凭据链路与日期基准一致性